

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ – НИЦИНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16.01.2017 № 9

с. Усть – Ницинское

*Об утверждении Плана мероприятий*

*по первичным мерам пожарной безопасности Усть-Ницинского*

*сельского поселения на 2014-2020 годы*

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О пожарной безопасности», Устава Усть-Ницинского сельского поселения, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Ницинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы (прилагается).

2. Постановление администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 30.09.2014 г. № 302 О внесении изменений в постановление администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 04.02.2014 г. № 41 «О подготовке к пожароопасному периоду 2014 года и защите населенных пунктов Усть-Ницинского сельского поселения» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.усть-ницинское.рф.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Ницинского

сельского поселения                                                           К.Г. Судакова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Усть-Ницинского

сельского поселения

от 16.01.2018 г. № 9

***План мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности***

***по Усть-Ницинскому сельскому поселению на 2014-2020 гг.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий | Основание | Объем работ | Стоимость  работ ( тыс. руб.) | Ответственные, |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **д. Елкина,**  **д.Бурмакина, д.Калугина, д.Ермолина, д. Старина**  Создать источники наружного противопожарного водоснабжения (приобретение ёмкости) и оборудование подъездов для установки пожарных автомобилей в любое время года, установки соответствующих указателей. | Протокол № 61,62,63,65 от 11.09.2013г ОНД Слободо-Туринского района | **Создание одного источника противопожарного водоснабжения**  1.Приобретение ёмкости  2.Устройство искусственного пожарного водоёма (копка ямы под ёмкость 75 м3, с укладкой и закапыванием)    3. Оборудование подъезда (отвозка грунта, подвоз шлака, указателей)  4. Приобретение соответствующих указателей  5. Установка соответствующих указателей  а) услуга сварщика | 1шт = 50,0 тыс.руб.  МТЗ-82 экскаватор  16 час. \* 806,14 = 12898,24тыс. руб.  МТЗ-82 с телегой  16 час\* 691,80 = 11068,88 тыс. руб.  2 шт.\*1080,0 = 2160,0 тыс. руб.  2 час\* 220,0 = 440,0 руб.  **Итого = 76567,12 \*5=382835,60тыс. руб.** | администрация  поселения, ведущий специалист администрации  МУП «Жилкомсервис»  МУП «Север», ведущий специалист администрации  администрация  поселения  .  МУП «Север» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | **п. Рассвет, д. Мельникова**  Создание источника наружного противопожарного водоснабжения (копанец) и оборудование подъездов для установки пожарных машин в любое время года, и установки соответствующими указателями. | Протокол № 74,75 от 11.09.2013г. ОНД Слободо-Туринского района | **Создание одного источника противопожарного водоснабжения**:  1.Выкопать копанец под пожарный водоём (планировка и разравнивание грунта).    2.Оборудование подъезда (отвоз грунта, подвоз шлака и оградительного бордюра)  3. Приобретение соответствующих указателей.  4. Установка указателей  а) услуга сварщика | | | МТЗ-82 экскаватор  16 час\* 806,14 = 12898,24 тыс.руб.  МТЗ-82 с телегой  16 час.\* 691,80 = 11068,88 тыс. руб.  2 шт.\* 1080,0 = 2160,0 тыс. руб.  2 час \* 220.0 = 440.0 руб.  **Итого = 26567,12 \*2=53134,24тыс. руб.** | | | МУП «Жилкомсервис», ведущий специалист администрации  МУП «Север»  ведущий специалист администрации  администрация  поселения  МУП «Север», ведущий специалист администрации  . | |
| 3. | **с.Краснослободское (**пруд**)**  **с.Липчинское (** река Тура**)**  **с. Усть-Ницинское (**Шанаурина д.48**)**  **д. Замотаева (**пруд**)**  **д. Черемнова (**озеро)  **д. Лукина (**озеро**)**  создание пирса у естественных водоисточников для установки пожарной машины и забора воды в любое время года. | Протокол №71,72,73,7879 от  11.09.2013г.  ОНД  Слободо-Туринского  района | **Создание одного пирса**  1. Погрузка, подвозка . разравнивание грунта , шлака, и подвозка оградительного бордюра, | | | МТЗ-82 с телегой  8 час\* 691,80 = 5534,40 тыс. руб.  МТЗ-82 с ковшом  8 час \* 790.15 = 6321.20 тыс. руб.  **Итого = 11855,60\* 6 =71133,60** | | | МУП «Север», ведущие специалисты администрации | |
| 4. | **с.Краснослободское (** у котельной, д. Культуры)  **с. Липчинское** (в проулке с ул. Маркова)  **д. Черемнова, д. Лукина**  установка указателей источников наружного противопожарного водоснабжения. | Протокол № 76,71,78.79  от 11.09.2013г  ОНД  Слободо-Туринского  района | **Установка указателей**  1.Преобретение указателей  2. Установка указателей  а) услуга сварщика  б) подвозка, вдавливание трубостоек с указателями. | | | 7шт \* 1080,0 = 7560,0  тыс.руб.  8 час\* 220,0 = 1760,0 тыс. руб.  МТЗ-82 с ковшом, телегой  12час\* 790,15 = 9481,18 тыс. руб.  **Итого =18801,18 тыс. руб.** | | | администрация  поселения  в 1 кв. 2014г  МУП « Север», ведущие специалисты администрации  . | |
| 5. | **Д. Жирякова, д. Черемнова, д. Лукина, д. Голышева, д. Елкина, д. Калугина, д. Бурмакина, д. Старина, д. Ермолина д. Замотаева, д. Зуева, д. Голякова, д Ивановка, д.Мельникова, п. Рассвет.**  Оснащение звуковой сигнализацией**.** | Протокол № 61,62,63,64,  65,66,67,68,  69,70,73,74  77, 78,79  От 11.09.2013г  ОНД  Слободо-Туринского  района | **Приобретение звуковой сигнализации**  1. Ручная сирена СО-12 | | | 1 шт. \* 14500,0 =14500.0тыс. руб.    Требуется:  15шт \* 14500.0 = **217500.0 тыс. руб.** | | | администрация  поселения | |
|  | **Выполнение мероприятий по годам** | 2014г.  (тыс. руб.) | 2015г  (тыс. руб.) | 2016г.  (тыс.руб.) | 2017г.  (тыс. руб.) | | 2018г.  (тыс. руб.) | 2019г  (тыс.руб.). | | 2020г.  тыс. руб.) |
| 1. | **Создание источников противопожарного водоснабжения (ёмкости)**  д. Ёлкина  д. Бурмакина  д. Калугина  д. Ермолина  д. Старина | 76567,12 | 76567,12 | - | - | | 76567,12 |  | | 76567.12 |
| 76567,12 | |  |
| 2. | **Создание источников противопожарного водоснабжения (копанец)**  п. Рассвет  д. Мельникова | 26567,12 | 26567,12 |  |  | |  |  | |  |
| 3. | **Создание пирсов**  с.Краснослободское (пруд)  с.Липчинское (река Тура)  д. Черемнова  д. Лукина  с.Усть-Ницинское (Шанаурина 48)  д.Замотаева (пруд) | 11855,60 | 11855,60 | 11855,60 | 11855,60 | | 11855,60 | 11855,60 | |  |
| 4. | **Установка указателей противопожарного водоёма**  **с. Краснослободское (у котельной, д. культуры)**  **с. Липчинское (в проулке с ул. Маркова)**  **д. Черемнова**  **д. Лукина** | 5371,76  2685,88  5371,76  5371,76 |  |  |  | |  |  | |  |
| 5. | **Оснащение звуковой сигнализацией**  **п. Рассвет**  **д. Черемнова**  **д. Бурмакина**  **д. Голякова**  **д. Лукина**  **д. Ивановка**  **д. Ермолина**  **д. Замотаева**  **д. Голышева**  **д. Зуева**  **д. Калугина**  **д. Ёлкина**  **д. Мельникова**  **д. Старина**  **д. Жирякова** |  |  |  |  | |  | 14500,00  14500,00  14500,00  14500,00  14500,00  14500,00  14500,00 | | 14500,00  14500,00  14500,00  14500,00  14500.00  14500.00  14500.00  14500.00 |
|  | **Итого (тыс. руб.)** | 133791,10 | 117989,84 | 80765,60 | 80765,60 | | 124989,84 | 106512,12 | | 123567,12 |

Требуется приобрести:

1.Противопожарных указателей 16 шт. на сумму = 17280,00 тыс. руб.

2.Ёмкости 5 шт. на сумму = 250000,00 тыс.

3. Звуковая сигнализация 15 шт. на сумму = 217500,00 тыс. руб. **Итого =484780.00 тыс. руб.**